### 2. Checklist des Fonctionnalités (Objectif 36h)

Pour finir dans les temps, suivez cet ordre précis. Si une fonctionnalité n'est pas "Critique", on l'ignore.

#### Phase 1 : Le Squelette (0h - 6h)

- [ ] Setup Django : Création projet, apps, config PostgreSQL.

- [ ] Auth : Implémentation du login simple (Page login standard Django stylisée).

- [ ] Fixtures : Créer un script pour peupler la DB avec des faux utilisateurs (1 greffier, 1 juge, 1 procureur) pour tester rapidement.

#### Phase 2 : Gestion Interne (Employés) (6h - 18h)

- [ ] Saisie Plainte (Greffier) : Formulaire pour créer une Plainte. À la sauvegarde, créer automatiquement la première EtapeProcessus (Type: DEPOT).

- [ ] Dashboard (HTMX) : Tableau des plaintes.

  - HTMX : Un champ de recherche qui filtre le tableau sans recharger la page.

- [ ] Workflow Action : Sur le détail d'une plainte, ajouter un bouton "Nouvelle Étape".

  - Affiche une modale (ou un formulaire inline) pour choisir la prochaine étape (ex: Passer de "Instruction" à "Jugement").

  - Ceci crée une nouvelle entrée dans EtapeProcessus liée à la précédente.

#### Phase 3 : Le Graphe Citoyen (D3.js) (18h - 30h)

- [ ] API JSON : Créer une vue def graph_data(request, uuid) qui renvoie un JSON structuré :

JSON

{

"nodes": [{"id": 1, "label": "Dépôt", "status": "completed"}, ...],

"links": [{"source": 1, "target": 2}, ...]

}

- [ ] Page Publique : Une page simple accessible sans login via /suivi/<uuid_public>/.

- [ ] Intégration D3.js :

  - Dessiner les cercles (Nodes) pour chaque étape.

  - Dessiner les lignes (Links) entre les étapes.

  - Code couleur : Vert (Passé), Orange (Actuel).

#### Phase 4 : PWA & Polish (30h - 36h)

- [ ] Manifest.json : Rendre l'app installable sur l'écran d'accueil des tablettes des greffiers.

- [ ] Service Worker (Basic) : Mettre en cache les fichiers CSS/JS/Logo pour que l'app se lance instantanément.

- [ ] Sécurisation : Vérifier que le citoyen ne voit PAS les commentaire_interne dans le JSON envoyé à D3.js.